СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

НИЖНЕБАЙГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 27.12.2024г.                                     № 118

с. Нижняя Байгора

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов

Нижнебайгорского сельского поселения

Верхнехавского муниципального района

от 29.12.2023г. № 79 «Об утверждении плана мероприятий

развития и ремонта сети автомобильных  дорог общего

пользования местного значения Нижнебайгорского сельского

поселения Верхнехавского муниципального района

Воронежской области на 2023-2025 годы»

В связи с исполнением части плана на 2023-2025 гг. и внесением дополнений в  мероприятия предусмотренные решением Совета народных депутатов Нижнебайгорского сельского поселения Верхнехавского муниципального района от 29.12.2022г. № 60 «Об утверждении плана мероприятий развития и ремонта сети автомобильных  дорог общего пользования местного значения Нижнебайгорского сельского  поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области на 2023-2025 годы»,в соответствии с  решением Совета народных депутатов №86 - IV – СНД от 20.11.2013г. «О дорожном фонде Нижнебайгорского сельского поселения Верхнехавского муниципального района, а также в соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  Совет народных депутатов  Нижнебайгорского сельского  поселения  Верхнехавского муниципального района Воронежской области

РЕШИЛ:

- Внести в Приложение к постановлению администрации Нижнебайгорского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области от  29.12.2022  № 60 «Об утверждении плана мероприятий развития и ремонта сети автомобильных  дорог общего пользования местного значения Нижнебайгорского сельского  поселения Верхнехавского муниципального районаВоронежской области на 2023-2025 годы» изменения и  дополнения и  изложить Приложение в новой редакции, согласно Приложению к настоящему постановлению.

- Опубликовать настоящее решение в  периодическом печатном издании органов местного самоуправления Нижнебайгорского сельского поселения Верхнехавского муниципального района – «Муниципальный вестник Нижнебайгорского сельского поселения» и разместить на официальном сайте администрации Нижнебайгорского сельского поселения, в сети «Интернет» (nbaigor-r36.gosuslugi.ru)

- 4. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой

Глава Нижнебайгорского сельского поселения Н.Н. Данковцев

Утверждён решением Совета

народных депутатов

Нижнебайгорского

сельского поселения

№ 118  от 27.12.2024г.

План

мероприятий развития и ремонта сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

в Нижнебайгорском сельском поселении

Верхнехавского муниципального района Воронежской области

на 2023-2025годы

| № п/п | Адрес объекта в поселении | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Протяжённость (м) | Ширина (м) | Вид покрытия | Стоимость (тыс. руб.) | Протяжённость (м) | Ширина (м) | Вид покрытия | Стоимость (тыс. руб.) | Протяжённость (м) | Ширина (м) | Вид покрытия | Стоимость (тыс. руб.) |
| 1 | с. Нижняя Байгора, ул. Чапаева от д.36 до д.26 идентификационный номер автомобильной дороги № 20 211 834 ОП МП 031 | 300м. | 3 | ремонт покрытия переходного типа | 448,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | с. Нижняя Байгора, ул. Пролетарская от д. 24 до д. 18, идентификационный номер автомобильной дороги № 20 211 834 ОП МП 030 | 145м | 3 | ремонт покрытия переходного типа | 216,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | с. Нижняя Байгора, ул. Чапаева от пересечения. р. Байгора до д.6 идентификационный номер автомобильной дороги № 20 211 834 ОП МП 032 |  |  |  |  | 400 | 3 | ремонт покрытия переходного типа | 582,0 |  |  |  |  |
| 4 | с. Нижняя Байгора, ул. Свободная от пересечения ул.Московская до д.5 идентификационный номер автомобильной дороги № 20 211 834 ОП МП 026 | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | с. Верхняя Байгора, ул. Советская от д.52 до д.81 идентификационный номер автомобильной дороги № 20 211 834 ОП МП 005 | 140м. | 3 | ремонт покрытия переходного типа | 209,2 |  |  |  |  | 200 | 3 | ремонт покрытия переходного типа | 300 |
| 6 | с. Нижняя Байгора, ул. Свободная идентификационный номер автомобильной дороги № 20 211 834 ОП МП 026 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 3 | ремонт покрытия переходного типа | 300 |
| 7 | с. Нижняя Байгора, ул. Пролетарская от ручья до д. 12 идентификационный номер автомобильной дороги № 20 211 834 ОП МП 030 |  |  |  |  |  | 200 | 3 | 291,0 |  |  |  |  |
| 8 | с. Нижняя Байгора, ул. Московская, уч. №3 идентификационный номер автомобильной 20 211 834 ОП МП 023 | 1250 | 3 | твердое покрытие | 1991,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | с. Нижняя Байгора, ул. Кирова, уч. №1«д», идентификационный номер автомобильной дороги 20 211 834 ОП МП 021 | 850 | 3 | ремонт покрытия переходного типа | 1458,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |