СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

НИЖНЕБАЙГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 29.12.2023г.                                     № 79

с. Нижняя Байгора

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов

Нижнебайгорского сельского поселения

Верхнехавского муниципального района

от 29.12.2022г. № 60 «Об утверждении плана мероприятий

развития и ремонта сети автомобильных  дорог общего

пользования местного значения Нижнебайгорского сельского

поселения Верхнехавского муниципального района

Воронежской области на 2023-2025 годы»

В связи с исполнением части плана на 2023-2025 гг. и внесением дополнений в  мероприятия предусмотренные решением Совета народных депутатов Нижнебайгорского сельского поселения Верхнехавского муниципального района от 29.12.2022г. № 60 «Об утверждении плана мероприятий развития и ремонта сети автомобильных  дорог общего пользования местного значения Нижнебайгорского сельского  поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области на 2023-2025 годы»,в соответствии с  решением Совета народных депутатов №86 - IV – СНД от 20.11.2013г. «О дорожном фонде Нижнебайгорского сельского поселения Верхнехавского муниципального района, а также в соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  Совет народных депутатов  Нижнебайгорского сельского  поселения  Верхнехавского муниципального района Воронежской области

РЕШИЛ:

- Внести в Приложение к постановлению администрации Нижнебайгорского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области от  29.12.2022  № 60 «Об утверждении плана мероприятий развития и ремонта сети автомобильных  дорог общего пользования местного значения Нижнебайгорского сельского  поселения Верхнехавского муниципального районаВоронежской области на 2023-2025 годы» изменения и  дополнения и  изложить Приложение в новой редакции, согласно Приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее решение вступает в силу с момента официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте администрации Нижнебайгорского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области.

4. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой

Глава Нижнебайгорского сельского поселения Н.Н. Данковцев

Утверждён решением Совета

народных депутатов Нижнебайгорского

сельского поселения

№  от 29.12.2023г.

План

мероприятий развития и ремонта сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

в Нижнебайгорском сельском поселении

Верхнехавского муниципального района Воронежской области

на 2023-2025годы

| № п/п | Адрес объекта в поселении | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Протяжённость (м) | Ширина (м) | Вид покрытия | Стоимость (тыс. руб.) | Протяжённость (м) | Ширина (м) | Вид покрытия | Стоимость (тыс. руб.) | Протяжённость (м) | Ширина (м) | Вид покрытия | Стоимость (тыс. руб.) |
| 1 | с. Нижняя Байгора, ул. Чапаева от д.36 до д.26 идентификационный номер автомобильной дороги № 20 211 834 ОП МП 031 | 300м. | 3 | ремонт покрытия переходного типа | 448,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | с. Нижняя Байгора, ул. Пролетарская от д. 24 до д. 18, идентификационный номер автомобильной дороги № 20 211 834 ОП МП 030 | 145м | 3 | ремонт покрытия переходного типа | 216,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | с. Нижняя Байгора, ул. Чапаева от пересечения. р. Байгора до д.6 идентификационный номер автомобильной дороги № 20 211 834 ОП МП 032 |  |  |  |  | 400 | 3 | ремонт покрытия переходного типа | 600 |  |  |  |  |
| 4 | с. Нижняя Байгора, ул. Свободная от пересечения ул.Московская до д.5 идентификационный номер автомобильной дороги № 20 211 834 ОП МП 026 | . |  |  |  | 350 | 3 | ремонт покрытия переходного типа | 500 |  |  |  |  |
| 5 | с. Верхняя Байгора, ул. Советская от д.52 до д.81 идентификационный номер автомобильной дороги № 20 211 834 ОП МП 005 | 140м. | 3 | ремонт покрытия переходного типа | 209,2 |  |  |  |  | 200 | 3 | ремонт покрытия переходного типа | 300 |
| 6 | с. Нижняя Байгора, ул. Свободная от д.5 до д. 9 идентификационный номер автомобильной дороги № 20 211 834 ОП МП 026 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 3 | ремонт покрытия переходного типа | 300 |
| 7 | с. Нижняя Байгора, ул. Пролетарская от ручья до д. 12 идентификационный номер автомобильной дороги № 20 211 834 ОП МП 030 |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 | 3 | ремонт покрытия переходного типа | 500 |
| 8 | с. Нижняя Байгора, ул. Московская, уч. №3 идентификационный номер автомобильной 20 211 834 ОП МП 023 | 1250 | 3 | твердое покрытие | 1991,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | с. Нижняя Байгора, ул. Кирова, уч. №1«д», идентификационный номер автомобильной дороги 20 211 834 ОП МП 021 | 850 | 3 | ремонт покрытия переходного типа | 1458,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

АКТ

обнародования  решения   Совета   народных   депутатов   Нижнебайгорского   сельского   поселения    Верхнехавского   муниципального  района  Воронежской   области

с.  Нижняя   Байгора.					                              29.12.2023  г.

Комиссией в составе: главы Нижнебайгорского сельского поселения – Данковцева Н.Н. ведущего  специалиста  администрации – Бугаенко Е.Н., депутата Совета народных депутатов  Нижнебайгорского   сельского  поселения – Кобелева  В.В.,   в   соответствии  с  Уставом  Нижнебайгорского  сельского  поселения составлен настоящий акт о том, что 29.12.2023г.  произведено  обнародование   решения   Совета  народных  депутатов  от 29.12.2023 г.  № 79   «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Нижнебайгорского сельского поселения Верхнехавского муниципального района от 29.12.2022г. № 60 «Об утверждении плана мероприятий развития и ремонта сети автомобильных  дорог общего пользования местного значения Нижнебайгорского сельского  поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области на 2023-2025 годы»» путем  размещения  текста  на  стендах  информации  для  населения   по   адресу:  с. Нижняя  Байгора,  ул. Мира  д.90  -  здание  администрации;  с. Нижняя  Байгора,  ул.  Мира,  д.90 -  здание  библиотеки.

Подписи:

Глава   Нижнебайгорского сельского поселения                      Н.Н. Данковцев

Ведущий  специалист администрации                                    Е.Н. Бугаенко

Депутат Совета народных  депутатов                                      В.В.Кобелев