Приложение № 1

к распоряжению №23-р от 25.09.2024г.

П Л А Н

мероприятий  по  благоустройству  и  санитарной  очистке  территории

Нижнебайгорского  сельского  поселения  в  рамках  месячника  по  благоустройству

| № п/п | Наименование мероприятий, проводимых при проведении месячника (озеленение, уборка территорий, вывоз мусора, побелка деревьев) | Адрес проведения мероприятий | Плановый объём работ | Сроки проведения мероприятий | Ответственные исполнители | Дата проведения субботника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уборка территорий, прилегающим к собственным домам граждан с. Нижняя Байгора и с. Верхняя Байгора | с. Н. Байгора с. В. Байгора | 30 га. | с 01.10.2024 по 30.10.2024 г. | Уличкомы Депутаты СНД активисты ТОС руководители организаций разных форм собственности | 01.10.2024 30.10.2024 |
| 2. | Уборка территорий у всех административных зданий | с. Н. Байгора с. В. Байгора | 3 га. | с 14.10.2024 по 25.10.2024г | Гл. администрации директор клуба, школы зав. магазинами, почтами амбулатория, ФАП | 18.10.2024 |
| 3. | Уборка территории у памятников погибшим в ВОВ | с. Н. Байгора с. В. Байгора | 1,5 га. | с 16.10.2024 по 30.10.2024 г. | Гл. адм., вед. специалист Кл. руководители, Учитель ОБЖ, соц. работники | 25.10.2024 |
| 4. | Уборка территорий кладбищ и вывоз мусора | с. Н. Байгора с. В. Байгора | 4 га. | с 07.10.2024 по 30.10. 2024 г. | Гл. администрации, Активисты ТОС | 07.10.2024 25.10.2024 |

Глава  администрации

Нижнебайгорского  сельского  поселения                                                                   Н.Н. Данковцев